|  |
| --- |
| Universidad Veracruzana |
| Análisis de riesgos del proyecto: Sistema de Florería “El Girasol” |
| Administración de proyectos |

|  |
| --- |
| Nadia Iris Libreros Fernández |

Contenido

[Introducción 2](#_Toc432371231)

[Objetivos 2](#_Toc432371232)

[General 2](#_Toc432371233)

[Especifico 2](#_Toc432371234)

[Identificación de riesgos 2](#_Toc432371235)

[Análisis de riesgos 3](#_Toc432371236)

[Medidas de mitigación 4](#_Toc432371237)

[Conclusión 5](#_Toc432371238)

análisis de riesgos

# Introducción

El presente documento representa la realización de la actividad de análisis de riesgos del proyecto que figura como evaluación de la EE: Administración de proyectos, en la cual destacamos la labor de, redundantemente, de administrar proyectos de software considerando el riesgo en el contexto. El análisis y la administración del riesgo son acciones que ayudan al equipo de software a entender y manejar la incertidumbre. Un riesgo es un problema potencial: puede ocurrir, puede no ocurrir. Pero sin importar el resultado, realmente es buena idea identificarlo, valorar su probabilidad de ocurrencia, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia para el caso de que el problema realmente ocurra.

Nos proponemos explicar en este texto primeramente los *Objetivos* generales y específicos de ésta tarea de análisis de riesgos del proyecto. Siguiendo, expondremos la *Identificación de riesgos*. Como tercer parte se menciona el correspondiente *Análisis de riesgos* para cada situación identificada. Por último mostraremos las *Medidas de mitigación*.

Así pues, respecto a esta actividad crucial que es parte de la planificación y desarrollo del proyecto, plantearemos nuestra *Conclusión* de la importancia del análisis de riesgos y la interpretación de dicho análisis para nuestro proyecto.

# Objetivos

## General

Realizar el análisis de riesgos del proyecto.

## Especifico

Realizará el análisis de los riesgos en que puede caer el proyecto de un sistema web de una florería, para posteriormente emitir un plan de contingencia de ocurrir alguna de las situaciones planteadas.

# Identificación de riesgos

1. La fecha de entrega es apretada, originando que el sitio no esté en tiempo y forma con el tiempo establecido.
2. Con el proyecto avanzado, el cliente solicita cambios a los requerimientos, originando un retraso en la entrega.
3. Se subestimó el tamaño del proyecto, originando mayores costos.
4. Se sobreestimó el tamaño del proyecto, originando menores costos.
5. La compañía ocupa software libre, originando que la gama de herramientas no sea amplia y óptima.
6. Miembros clave del proyecto enferman, originando un retraso significativo.
7. Miembros del proyecto no dominan la tecnología a ocupar, originando un retraso en la entrega por falta de conocimiento.
8. Cambio de líder del proyecto, originando desconcierto en el equipo de desarrollo.
9. Los componentes de software elegidos para el desarrollo no trabajan adecuadamente, originando una mala funcionalidad.
10. Menor uso de código del estimado, originando retraso conforme a lo planeado.

# Análisis de riesgos

En esta etapa se considera por separado cada riesgo identificado. Se decide acerca de la probabilidad de ocurrencia y la seriedad del mismo con base en las tablas siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valoración de la probabilidad** | |
| Muy bajo | <10% |
| Bajo | 10-25% |
| Moderado | 25-50% |
| Alto | 50-75% |
| Muy alto | >75% |

|  |
| --- |
| **Valoración del efecto** |
| Insignificante |
| Tolerable |
| Serio |
| Catastrófico |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Riesgo | Probabilidad | Efecto |
| 1 | La fecha de entrega es apretada, originando que el sitio no esté en tiempo y forma con el tiempo establecido. | Alto | Tolerable |
| 2 | Con el proyecto avanzado, el cliente solicita cambios a los requerimientos, originando un retraso en la entrega. | Alto | Serio |
| 3 | Se subestimó el tamaño del proyecto, originando mayores costos. | Moderado | Serio |
| 4 | Se sobreestimó el tamaño del proyecto, originando menores costos. | Moderado | Serio |
| 5 | La compañía ocupa software libre, originando que la gama de herramientas no sea amplia y óptima. | Bajo | Insignificante |
| 6 | Miembros clave del proyecto enferman, originando un retraso significativo en momentos críticos. | Moderado | Serio |
| 7 | Miembros del proyecto no dominan la tecnología a ocupar, originando un retraso en la entrega por falta de conocimiento. | Moderado | Serio |
| 8 | Cambio de líder del proyecto, originando desconcierto en el equipo de desarrollo. | Bajo | Insignificante |
| 9 | Los componentes de software elegidos para el desarrollo no trabajan adecuadamente, originando una mala funcionalidad. | Muy bajo | Serio |
| 10 | Menor uso de código del estimado, originando retraso conforme a lo planeado. | Bajo | Tolerable |

# Medidas de mitigación

Tabla gráfica de riesgos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insignificante | Tolerable | Serio | Catastrófico |
| Muy alto |  |  |  |  |
| Alto |  | **1** | **2** |  |
| Moderado |  |  | **3, 4, 6, 7** |  |
| Bajo | **5, 8** |  |  |  |
| Muy bajo |  | **10** | **9** |  |

Las bandas de color indican una forma de priorizar los riesgos; en rojo son los más críticos y en verde los menos críticos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgo** | La fecha de entrega es apretada, originando que el sitio no esté en tiempo y forma con el tiempo establecido. |
| **Estrategia** | Realizar un análisis de actividades y asignar tareas más complejas y fundamentales del proyecto a su inicio, no olvidando las dependencias. |
| **Riesgo** | Con el proyecto avanzado, el cliente solicita cambios a los requerimientos, originando un retraso en la entrega. |
| **Estrategia** | Realizar un ajuste en la planeación, volviendo a la asignación de tareas y, probablemente, una petición de aumentar la productividad a cada personal del proyecto. |
| **Riesgo** | Se subestimó el tamaño del proyecto, originando mayores costos. |
| **Estrategia** | Adaptar los requerimientos al costo antes estimado. |
| **Riesgo** | Se sobreestimó el tamaño del proyecto, originando menores costos. |
| **Estrategia** | Replantear las estimaciones y adecuarlas conforme al tiempo, esfuerzo y costo reales. |
| **Riesgo** | La compañía ocupa software libre, originando que la gama de herramientas no sea amplia y óptima. |
| **Estrategia** | Procurar llegar a un óptimo desempeño del proyecto con las herramientas al alcance. |
| **Riesgo** | Miembros clave del proyecto enferman, originando un retraso significativo en momentos críticos. |
| **Estrategia** | Asignación de tareas con un estimado lo suficientemente amplio para su terminación y no agobiar al personal con las entregas. Hacer una distribución de actividades de manera equitativa. |
| **Riesgo** | Miembros del proyecto no dominan la tecnología a ocupar, originando un retraso en la entrega por falta de conocimiento. |
| **Estrategia** | Asignación de actividades de forma estratégica. Primeramente las menos complejas pasarán a los que menos dominen el lenguaje, conforme pasen las actividades asignar tareas más complejas a dicho personal. Considerar curva de aprendizaje en la planeación. |
| **Riesgo** | Cambio de líder del proyecto, originando desconcierto en el equipo de desarrollo. |
| **Estrategia** | Seguir con el plan de desarrollo, adaptándose a la nueva administración. |
| **Riesgo** | Los componentes de software elegidos para el desarrollo no trabajan adecuadamente, originando una mala funcionalidad. |
| **Estrategia** | Conseguir apoyo con dichos componentes, o de no ser parte de una funcionalidad compleja y fundamental, tener la opción de un cambio. |
| **Riesgo** | Menor reutilización de código del estimado, originando retraso conforme a lo planeado. |
| **Estrategia** | Volver a la planificación y adecuar el tiempo para la implementación del código aún no desarrollado. |

# Conclusión

Todas las situaciones identificadas en este documento tienen un solo objetivo: auxiliar al equipo del proyecto a desarrollar estrategias para lidiar con un riesgo posible. Si bien notamos, no hubo identificación de algún escenario con riesgo crítico, sin embargo, por el momento somos un equipo en etapa de aprendizaje y quizás no contemplemos más situaciones indeseables o valoremos los riesgos de una manera inexperta.

El análisis de riesgos puede absorber una cantidad significativa del esfuerzo de planeación del proyecto. El tiempo que se emplea en identificar, analizar y manejar el riesgo rinde sus frutos en muchas formas: menos agitación durante el proyecto, una mayor capacidad para monitorear y controlar un proyecto, y la confianza que conlleva la planificación de los problemas antes de que se presenten.